CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 12382/25.08.2016.	         APROBAT

PREŞEDINTE

IUSTIN CIONCA

VIZAT

DIRECTOR EXECUTIV

GHEORGHINA RIBOVICI

REFERAT

În baza  Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 369/2010 privind aprobarea garantării a maxim 93,18% din finanţarea rambursabilă internă/externă în valoare de 13.987.129 euro, care va fi contractată pentru realizarea investiţiei : Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad, cu modificările şi completările ulterioare,  a avizului favorabil primit din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  nr. 1939/11.05.2011, a acordului de garantare nr. Arad SJ CC 33/6393/16.05.2011, Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad a garantat 90% (12.588.416,10) euro din finanţarea rambursabilă în valoare de 13.987.129 euro, contractată de S.C. Compania  de Apă Arad S.A., de la Banca Comercială Română S.A, conform contractului de credit – linie de finanţare nr. Arad SJ CC 33/6393/16.05.2011, pentru cofinanţarea,  investiţiilor efectuate de Companie prin Programul Operaţional Sectorial ( POS Mediu), Axa 1 : ”Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” .

Potrivit prevederilor cap IV punctul 4.1 din contractul nr. SJ CC 33/6393/16.05.2011, perioada iniţială de tragere a finanţării rambursabile a fost de 5 ani de la data încheierii contractului, respectiv până la data de 18.05.2016 iar în cazuri excepţionale din motive independente de autoritatea contractantă, tragerile vor putea fi prelungite pe perioada execuţiei lucrărilor . Datorită etapizării lucrărilor faza I a avut termen de finalizare a lucrărilor data de 30.06.2016, pentru care s-a întocmit actul adiţional nr. SJ CC 33/6393/B/16.05.2016, şi faza a II-a are termen de finalizare la 31.12.2017.

Ca urmare a celor de mai sus şi având în vedere solicitarea SC Compania de Apă Arad SA prin adresa nr.16813/22.08.2016, înregistrată la Consiliul judeţean Arad sub nr.12162/22.08.2016, se propune adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Judeţean Arad prin care să fie aprobată prelungirea perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit- linie de finanţare nr. SJ CC 33/6393/16.05.2011, până la data de 31.12.2017.

Menţionăm celelalte clauze contractuale rămân neschimbate, se va menţine marja fixă de 1,70 p.p. pe an şi modul de calcul a dobânzii.

Şef Serviciu Contabilitate                                                  Întocmit

Liliana Turjuc	   Marius Şutac