A n e x a  nr. 1 la

Hotărârea  C.J.A.

nr. 160 /26.07.2013

PRINCIPALII INDICATORI  TEHNICO  -  ECONOMICI

Conform DOCUMENTAŢIEI faza P.T.,

pentru realizarea investiţiei

”Extindere, reabilitare şi modernizare Unitate de Primire Urgenţe-SMURD”

la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4

CLASA DE IMPORTANŢĂ A CLĂDIRII:  I, conform P100-1/2006

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ: B, conform HGR 766/1997

Cursul leu/euro din data de 23.07.2013   1 euro = 4,4235 lei

| Valoarea, Total inclusiv TVA, din care | 3.369.017 lei |
| --- | --- |
| Construcţii montaj C+M | lei |
| Eşalonarea investiţiei, anul I total investiţie | 3.369.017 lei |
| Durata de realizare a investiţiei | 12 luni |
| Capacităţi |  |
| REAMENAJARE CORP EXISTENT, Suprafaţă desfăşurată | 615,00 mp |
| ETAJARE PROPUSĂ, Suprafaţă desfășurată | 199,00 mp |
| EXTINDERE PROPUSĂ – Parter, Suprafaţă desfășurată | 418,00 mp |
| SUPRAFAŢA TOTALĂ, Suprafaţă desfășurată | 1.232,00 mp |

FINANŢARE:  bugetul propriu al C.J.A.