CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD                       

Anexa I

la HOTĂRÂREA NR .46/09.03.2012
Indicatori tehnico-economici
1. Valori investiţie conform devizului Proiectului tehnic nr 18/ 2011, proiectant S.C. ICCO S.R.L  

	Nr. crt
	Lucrare
	Valoare

( lei)
	Valoare

( eur )

	1
	Lucrări de montaj + manoperă 
	1,109,250
	255,000 

	2
	Echipamente
	1,818,300
	418,000

	Total investiţie (fără TVA)
	2,927,550
	673,000

	Taxa pe valoare adăugată
	702,612
	161,520

	Total valoare ( inclusive TVA )
	3,630,162
	834,520


2. Caracteristici tehnice 

	Nr.crt
	Denumire
	Caracteristici

	1
	Categoria de operare conform standardelor şi practicilor recomandate din Anexa 14 ICAO şi a reglementării aeronautice civile române RACR- PETA, ediţii în vigoare, pe direcţia 27  la finalizarea lucrărilor


	cat II

	2
	Lungimea totală reconfigurată a  balizajului de apropiere pe direcţia 27 până la autostradă conform cat II de operare 
	570 m de la pragul 27 decalat 

	3.
	Prelungirea de oprime (SWY)
	180 m

	4.
	Lungimea pistei de decolare direcţia 09
	1820 m

	5.
	Lungimea pistei de decolare direcţia 27
	1820 m


3 Durata investiţiei

trim. II – III 2012

4. Finanţare 

Buget propriu S.C. Aeroportul  Arad S.A : 1.200.000 lei

Buget Consiliul Judeţean Arad – contribuţie : 800. 000 lei
Credit în valoare de  : 1.000.000 lei 

