	
	
	ANEXA LA HOTĂRÂREA C.J.A. 
Nr. 187/ 27.08.2014


principalii indicatori tehnico-economici pentru realizarea investiţiei

”Instalaţie de climatizare la Secţia U.P.U.”

din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Valoare totală investiţie:

441.980 lei + TVA, din care C+M = 138.760 lei + TVA

99.700  euro + TVA, din care C+M = 31.300 euro +TVA

La cursul euro/leu = 4,433 din data de 20.08.2014
Suprafaţa climatizată a Secţiei U.P.U. = 1.085 mp
Volumul climatizat al Secţiei U.P.U. = 3.023 mc

Clasa de importanţă: ” C ” ,  cf. Normativ P100-1/2006                                          

Categoria de importanţă: ” I ”,  cf. H.G.R. 766/1997                                             

Durata de realizare a investiţiei: 4 luni

Costuri unitare:

441.980 lei + TVA /1.085 mp = 407,35  lei/mp + TVA

99.700  euro + TVA / 1.085 mp = 91,89  Euro/mp + TVA
FINANŢARE: bugetul propriu al C.J.A.
PAGE  
2

