
[image: image1.png]ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

NIA Tel. 0040 - 357 - 731100 Fax 0040 - 357 - 731280

www.cjarad.ro consiliu@cjarad.ro

R

a
\

Y




	DIRECŢIA TEHNICĂ INVESTIŢII
Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală

Nr. 22.990/21.11.2018
	Se aprobă,

PREȘEDINTE,

Iustin CIONCA




Avizat, 

Director executiv,  

Ec. Gheorghina RIBOVICI









REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării principalilor indicatori 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţie de interes judeţean
„SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS”
Potrivit prevederilor HG nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 10, alin. (4), lit. c), devizul general întocmit la faza S.F. se actualizează prin grija beneficiarului, în mod obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 12, alin. (4) și (5) din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii publice, în termen de 30 de zile calendaristice.

 Valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, prevăzută anterior, se aprobă prin hotărâre de consiliu judeţean şi, după emiterea autorizaţiei de construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi a contractului de finanţare.
În data de 06.11.2018 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 187, între Județul Arad și Asocierea SC TEHNODOMUS S.A. Arad și S&M Expert Project SRL Iasi, având ca obiect achiziția de Proiect tehnic şi execuţie aferente obiectivului de investiţii „Spitalul de Psihiatrie Capalnas”. 
În urma actualizării de către proiectant a Devizului general, au rezultat alte valori ale investiției față de cele estimate la faza S.F., după cum urmează:

Valoare totală a investiției: 22.901.108,51 lei cu TVA, din care:

Cheltuieli eligibile: 21.989.658,54 lei cu TVA

Cheltuieli neeligibile: 911.449,97 lei cu TVA

Față de cele de mai sus, solicităm aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţie ”SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS” după cum urmează:
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectul de investiţie  „Spitalul de Psihiatrie Capalnas”
1. Valoarea totală a investiţiei: 22.901.108,51 lei cu TVA, din care:
Valoare finanţată P.N.D.L., cheltuieli eligibile: 21.989.658,54 lei cu TVA 

Valoare alocată de la bugetul Judeţului Arad, cheltuieli neeligibile: 911.449,97 lei cu TVA
2. Indici de investiţie


Clasa de importanţă şi expunere: II


Categoria de importanţă: B


Gradul de rezistenţă la foc: II


Clasa de performanţă energetică: B


Ac = 2.380 mp


Ad = 5.385 mp


D+P+1E

3. Durata de realizare

Conform Contract de lucrări nr.187 / 06.11.2018,  durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni.
4. Capacităţi (unităţi fizice)

Construcția propusă are un regim de înălțime Demisol parțial  + Parter + Etaj, are destinația spital cu 75 de locuri de găzduire a pacienților cu probleme psihiatrice, grupuri sanitare de înaltă calitate, curte destinată activității recreative, asistență și îngrijire medicală permanentă prin personalul calificat, servicii de alimentație în minim 3 mese de bază, consiliere psihologică specializată și programe de terapie ocupațională.
Alte funcțiuni suport: spălătorie centrală, depozit deșeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor și circuitelor I.T., cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalație de ventilație și aer condiționat, camere tehnice și de întreținere a clădirii.
De asemenea, solicităm aprobarea cofinanţării din bugetul judeţului Arad a obiectivului de investiţie „ Spitalul de Psihiatrie Capalnas”, după cum urmează:

Cheltuielile aferente obiectivului de investiţii 

Valoare totală:                           22.901.108,51 lei cu TVA
Finanţarea proiectului:                 

BUGETUL DE STAT                                 21.989.658,54 lei cu TVA 

         (cheltuieli eligibile)                                  96,02% din valoarea investiţiei

BUGETUL JUDEŢULUI ARAD                 911.449,97 lei cu TVA
        (cheltuieli neeligibile)                                 3,97% din valoarea investiţiei

Anexăm:

1. H. CJA  nr. 353/20.12.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivlui de investiție  ”Spitalul de Psihiatrie Capalnaș”;

2. H. CJA  nr. 42 din data de 31.01.2018 pentru modificarea anexei 2 la H. CJA nr. 353 / 2017;

3. Devizul general, cf. H. C.J.A. nr. 42/2018;

4. CONTRACT DE LUCRARI Nr.  187 / 21.694 / 06.11.2018  (PT + LUCRARI) încheiat cu Asocierea SC TEHNODOMUS S.A. și S&M Expert Project SRL Iasi;

5. Total plati investiție, până la data de 07.11.2018;
6. Devizul general actualizat, în urma încheierii contractului de achiziție de Proiect Tehnic și execuție lucrări.
	Director executiv,

Ing. Răzvan CIUBOTARU
	Director executiv adj.,

Ing. Viorica GRAUR



	Întocmit,

Ing. Iosif  PECICAN 


	Șef serviciu,

Ec. Cătălin HĂLMĂGEAN




1

