	[image: image1.jpg]



	JUDEŢUL ARAD

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.I.F: RO-1683483;

Nr.O.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Capital Social subscris si varsat  9.659.000 LEI
Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro
	[image: image2.png]




	
	[image: image3.jpg]Certificat Nr.7775

1ISO 9001



[image: image4.jpg]SO 14001



[image: image5.jpg]QL)

\.|\C

Certificat Nr.2064




[image: image6.jpg]


                   
	


Se aproba, 










PRESEDINTE






                 


Nicolae IOTCU
REFERAT

privind aprobarea rectificării Planului de Investiţii pe anul 2010 pe domeniul public judeţean concesionat Companiei de Apă Arad SA, care se realizează din din fonduri IID 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 353 din data de 26.11.2010 prin care a fost aprobat Planul de Investiţii pe acest an pentru lucrări pe domeniul public a Consiliului Judeţean Arad care se realizează din fonduri IID, a fost alocată suma de 10.724.030 (inclusiv TVA).

Lucrările cuprinse în acest plan sunt realizate atât în antrepriză de către diverse firme de construcţii selectate prin licitaţii publice cât şi în regie proprie de către CAA.

Datorită problemelor apărute pe parcursul acestui an în derularea acestor lucrări au fost şi sunt necesare modificări de structură a Planului de Investitii. Astfel a fost necesară majorarea sau micşorarea valorii la unele lucrări, în Anexa nr. 1 la următoarele poziţii: 

· poz. 2, cod investiţie A112 majorare cu 45000 lei;

· poz. 9, cod investiţie A219a majorare cu 15000 lei;
· poz. 9, cod investiţie A219b majorare cu 40000 lei;
	
	JUDEŢUL ARAD

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.I.F: RO-1683483;

Nr.O.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Capital Social subscris si varsat  9.659.000 LEI
Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro
	

	
	                   
	


· poz. 11, cod investitie A2111a majorare cu 15000 lei;
· poz 12, cod investiţie A2112b micşorare cu 100000 lei;
· poz. 13, cod investiţie A113a majorare cu 10000 lei;
· poz. 14, cod investiţie A2214 majorare cu 5000 lei;
· poz. 15, cod investiţie A2215b majorare cu 50000 lei;
· poz. 17, cod investiţie A2317g micsorare cu 80000 lei.  
În urma aspectelor prezentate mai sus solicităm aprobarea rectificării Planului de Investiţii pe anul 2010 în conformitate cu Anexele 1, 2, 3, 3.1,  structural . Valoarea planului de investiţii pe anul 2010 nu se modifică si rămâne la suma de 10.724.030 lei, inclusive TVA.
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD

               COMPANIA DE APĂ ARAD SA 

    DIRECTOR TEHNIC,     



           DIRECTOR GENERAL

ing. Adrian NEDELCIU



             ing. Gheorghe BĂNĂŢEAN 

    DIRECTOR ECONOMIC 




    DIRECTOR ECONOMIC

ec. Gherghina RIBOVICI




ec. Ecaterina MADINCEA

1
1

