Anexa 

La HCJ nr. 303/25.09.2009
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

“Ranforsare DJ 792C Şilindia - Târnova  km 21+000 – 26+000”

I.  Valoare totală investiţie (incl. TVA) 
        

 :  10.081,05 mii lei / 2.367,61 mii  €

din care  C+M





 :    9.062,93 mii lei / 2.128,50 mii  €

din care supusă procedurii de achiziţie 

 :    9.062,93 mii lei / 2.128,50 mii  €

II.  Caracteristici tehnice carosabil

 

	- Denumirea indicatorilor tehnico-economici
	Cantitati si valori

	Amplasament
	Drumul judeţean DJ 792C pe sectorul cuprins între km 21+000 – 26+000 este cuprins  în extravilanul celor doua localitati

	
	

	În plan
	s-a pastrat traseul actual al drumului

	
	

	Lungimea traseului proiectat
	5000 m

	
	

	Viteza de proiectare
	60 km /h

	
	

	Clasa tehnica
	IV

	
	

	Latimea proiectata a drumului
	

	- platforma
	8,00 m

	- parte carosabila
	6,00 m

	-acostament stânga 
	1,00 m

	-acostament dreapta
	1,00 m

	
	

	Structura sistemului rutier proiectat
	Geocompozit

4 cm MASF16

6 cm (+ 2 cm egalizări) BAD 25

	
	

	Consum 
	MASF16 – 6259 tone

BAD25 – 3055 tone

	
	

	Declivitatea maxima
	10 %

	Declivitatea minima
	0 %

	
	

	Grad de mecanizare
	95,0%


III.  Durata estimată de execuţie



:   14 saptamâni

IV. Finanţarea investiţiei
:  Bugetul aprobat prin H.G. nr. 577/1997 modific. şi  completată de H.G. nr. 1256/2005

