ROMÂNIA






Anexa
JUDEŢUL ARAD




la Hotărârea nr. 213/12.10.2007
CONSILIUL JUDEŢEAN                          a C. J. Arad




Indicatorii tehnico-economici ai investitiei

MODERNIZARE DJ 682A KM 1+300-5+400 

FANTANELE – TISA NOUA

Valoarea totală estimată:      3.444.706,88   lei

 din care construcţii montaj:  3.167.366,93   lei 

Caracteristici tehnici:

- lungime   :  4100 m

- platforma :     7,5 m

- latimea partii carosabile 6 m 

- acostamente 2x0,75 m
Structura sistemului rutier proiectat se compune din :


- completare strat de balast ~ 5 cm


- piatra sparta 12 cm


- AB2  6cm


- BA16 4cm

Durata de execuţie :  6 luni 

Finanţare : 3.444.706, 88 lei conform HG 917/07.08.2007 pentru sumele defalcate din TVA

