                               Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 38/13.02.2017
                                            Indicatorii tehnico-economici 

actualizaţi ai obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 682, km 100+080-117+080, Arad-Felnac-Limită judeţ Timiş

Valoare totală actualizată                                         16.976.596,68 lei 
             Din care C+M                                                16.731.059,90 lei
Valoare totală decontată până la 31.12.2016             16.812.746,19 lei

             Din care C+M                                                 16.568.992,41 lei

Valoare rest 2017                                                           163.850,49 lei

             Din care C+M                                                     162.067,49 lei

Caracteristici tehnice:

           - Lungime                                     17 km


- Platformă                                   8,00 m


- Parte carosabilă                         6,00 m 


- Acostamente                           2x1,00 m


- Pantă transversală drum             2,50 %


- Pantă transversală acostament   4,00 % 


- clasa tehnică a drumului               IV


- Viteza de proiectare                       60 km/h

Structura rutieră se compune din:

Km 100+080-100+500, 101+500-103+500, 105+500-107+700, 

111+500-117+080

· reparaţii structura existentă

· scarificare pietruirii existente              10 cm

· completare cu piatră spartă                30 cm

· strat de AB25                                       8 cm

· strat de uzură MAS 16                         4 cm

km 100+500-101+500, 103+500-105+500, 107+700-111+500

· reparaţii structura existentă

· scarificare pietruirii existente              10 cm

· completare cu piatră spartă                15 cm

· strat de AB25                                        8 cm

· strat de uzură MAS 16                          4 cm

Staţii pentru oprirea mijloacelor de transport          10 buc

Intersecţii cu drumuri laterale                                  69 buc

Amenajarea acceselor în curţii cu deşeuri de carieră

Decolmatarea şanţurilor de pământ existente            34.000 m

Podeţe noi                                                                37 buc

