  Anexa 

La HCJ nr. 305/25.09.2009
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI   PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII " “Modernizare  drum comunal DC 11 Comăneşti - Agrişu Mic - Botfei km 1+300 - 6+300 , L = 5,000 km”  
I.   Valoare totala investiţie (incl. TVA)     

:  2.568.369 lei / 612.187 €

din care  C+M




:  2.158.293 lei / 514.443 € 

Din care supusă procedurii de achiziţie 
:  2.158.293 lei / 514.443 €

II. Caracteristici tehnice
carosabil :  


- Amplasament


        :  pe teritoriul administrativ al comunei  Hăşmaş

- În plan
        : traseul proiectat se menţine peste pietruirea existentă 


- Lungimea sectorului proiectată
        :   5,000 Km

- Lăţimea carosabilului                               :  5,50 m de la km 1+300 – km 1+450

- Lăţimea carosabilului                               :  4,00 m de la km 1+450 – km 6+300


- Îmbrăcăminte asfaltică

        :  da

- Acostamente



        :   2 x 0,75 m = 1.50 m
-Consolidare cu piatră spartă                      : 20 cm grosime

a. Structura rutieră :
            - strat  de uzura BA 25                              :    6 cm grosime


- start de baza din piatra spartă                 :   15 cm grosime 


- prelucrare denivelări cu piatrp spartă     :    3 cm grosime medie

- pietruire existentă

      :  34-45 cm grosime 

b. Şanţuri naturale prevăzute de o parte şi alta  a platformei drumului  care conduc apele la canalele existente

c. Rigole din beton de ciment 
      : 1605 m

- rigole dreptunghiulare ocupate cu plăcuţe carosabile : 350 m
d. Podeţe proiectate 
- pentru evacuarea apelor naturale
       : 13 buc cu Ø = 0,80 m

- pentru accesul la proprietăţi

       : 12 buc cu Ø = 0,50 m
III.  Durata de realizare


     :  24 luni

IV. Finanţarea investiţiei                                     :  Bugetul aprobat prin H.G. nr. 577/1997      modificată de HG nr.1256/2005  

