ROMÂNIA






Anexa
JUDEŢUL ARAD




la Hotărârea nr. 288/22.10.2010
CONSILIUL JUDEŢEAN



a C.J. Arad

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie - 
                     Reabilitare DJ 709 km 51+000-60+000 Gurba-Cermei
Valoarea totală estimată:                              10.175.392 lei (fără TVA)

din care construcţii montaj:                            8.952.284 lei (fără TVA)

Caracteristici tehnice:

- Lungime                  9,0 km


- Platformă                 8 m


- Parte carosabilă      6 m


- Acostamente           2x1 m
Structura rutieră se compune din:


-    10 cm piatră spartă 

· 6 cm strat de AB2

· 5 cm strat de legătură  BAD25 

· 4 cm strat de uzură din beton asfaltic  BA16

Durata de execuţie: 12 luni

Finanţare: 10.175.392 lei (fără TVA) din bugetul Consiliului Judeţean Arad 
